南京中医药大学仙林校区地下集水排水系统维保项目（三年）

遴  选  文  件

编 号：2022NY0402

南京中医药大学后勤管理处

南京中医药大学现就仙林校区地下集水排水系统维保项目进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保工程质量，现将具体采购事宜告知如下：

一、采购内容

1.项目名称：南京中医药大学仙林校区地下集水排水系统维保项目

2.项目地点：南京中医药大学仙林校区

3.项目范围、内容：

（1）项目范围：南京中医药大学仙林校区集水坑总计71个、排水泵124台。维保范围包含水泵日常维护及维修，水泵控制箱、浮球、集水坑淤泥清理、法兰除锈等日常维护及更换（更换水泵费用另计）。

（2）项目目标：保证水泵正常使用。

（3）详细要求： 1、日常每两个月整体排查一次；

2、雨季每两周整体排查一次；

3、对于故障响应时间控制在0.5小时之内，维修时间控制在24小时之内；

4、维修时间内提供应急泵保证正常工作；

5、排查过程中做好台账，并对排查过程进行资料收集；

6、如在排查中，发现未在维保项目中所包含维修内容，需及时请示甲方，经甲方认可后进行设备更换及维修。如未经甲方认可，施工方私自更换或维修，一切费用由施工方自行承担；

7、项目服务期限三年。

二、采购要求

1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。

3.响应人应详阅遴选文件中的所有条款、格式、表格、条件及规范，如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，响应文件视为无效。

4.响应人被视为充分熟悉本采购项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其他情况，包括但不限于自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本遴选文件不再对上述情况进行描述。

5.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。

三.响应须知

1.响应条件：

（1）应当具有企业独立法人资格，能独立承担民事责任，持有效营业执照，是学校公开招标2020-2022年度小型工程施工服务单位(2020-051)，并提供企业安全生产许可证。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年内的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表或上一年度审计报告。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次采购活动前近半年内任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的银行缴款证明或税务部门出具的缴款证明。

（5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

2、现场勘查：

（1）采购人不统一组织响应人在报名后进行现场踏勘，响应人可自行勘查。活动响应人应充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况；在施工过程及结算中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准；响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。联系人：025-85811868，徐老师。

（2）招标人向响应人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被响应人利用的资料，招标人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经招标人允许，响应人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但响应人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。响应人应承担踏勘现场的责任和风险。

3、该项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

4、响应费用和招标文件的约束力

（1）响应人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（2）响应人一旦购买了本招标文件并参加响应，即被认为接受了本招标文件中所有条件和规定。响应人在响应文件中，任何对招标文件中的条款未作全部响应或作了不利于招标人的保留或修改，又不在响应文件中的有关偏差表中特别声明的，成交后仍以招标文件的规定为准。

5、售前、售后服务

（1）积极配合发包方进行施工，无偿提供技术资料和数据分析，做好售前服务。

（2）定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作。

（3）有质量的问题，由施工方无偿返工修理或更换，并承担相关费用。

（4）在施工期间，派有经验的人员到现场指导，并负责处理质量问题，由此引起的费用由施工方负担。

（5）该项目服务周期三年

四.响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

（1）响应文件和与响应有关的所有文件均应使用简体中文；

（2）除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成

响应文件由商务和技术两部分组成。

2.1商务部分主要包括以下内容：

（1）报价函；

（2）报价清单（综合单价）。

2.2技术部分主要包括以下内容（包括但不限于）（复印件需加盖公章，原件备查，必须注意复印件的清晰度，如有虚假，即为作废）：

2.2.1提供本企业资质证书及相关文件：法定代表人授权委托书和法定代表人资格证明，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一），学校公开招标2020-2022年度小型工程施工服务单位 (2020-051)证明，建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书、安全生产许可证、财务证明、税收和社保证明等。

2.2.2施工组织设计

含施工方案、人员配备、施工机械配备、安全保证措施、进场计划等。

注：响应单位应按以上要求提供资料，不提供或提供不全的为无效。

3.报价

（1）本项目的报价采用固定单价报价（分项报价，详见工程量清单），固定单价包括成本、管理费、利润、规费、质保期内的售后服务等全部费用。无论遇到任何情况，价格均不予调整。遴选文件中所提供的工程量为暂定数量，最终按实际审定工程量结算合同价款。

（2）响应人应在报价文件中的报价明细表中准确表明所供材料的品牌、规格、产地、技术指标等，且须符合工程量清单所列品牌、规格等要求。

（3）响应人通过工地踏勘，以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

（4）合同价款的结算：遴选文件中（工程量清单）所提供的工程量为暂定数量，最终按实际审定工程量结算合同价款。

本工程结算价款=固定单价×最终审定工程量。

（5）本次遴选文件中所提供的的工程量是一个暂定数量，实际工程量由采购人提出，采购人有权根据现场情况调整工程量。如在实际采购过程中增加了清单范围外的产品，由采购人提出增加产品的相关参数,其单价套用相近或相似规格型号的成交价；若规格型号相差较大,由成交供应商对产品进行报价,报发包单位审核,并经采购人批准，其单价执行批准后单价。

（6）响应人须提供该工程的分项单价和总价，当单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以折算后的较低价格为准，除非评审小组认为有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。报价文件对同一种分项单价只允许有一个报价，不得出现多方案报价，否则均视为作废；响应人的响应文件中所报工程量和技术参数必须与遴选文件一致，不得改变遴选文件清单中的数量。

（8）该项目报价组成应含人工费用、材料费用、垃圾清运费用、施工区域内破损维修费用（维修达到甲方要求）.相关临舍及措施费用等。措施费、规费及税金必须按工程量清单响应。

（9）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

（10）响应人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.报价货币

本工程报价采用的币种为人民币。

5.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人由约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字,统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

6.响应人承诺的施工期限和质量必须确保，对逾期不能完工及出现质量问题等情况，响应人要书面承诺按照遴选文件和合同的约定承担责任。

7.响应人的替代方案

本工程不接受响应人的替代方案。

五.响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。

3.截止日期：统一于2022年05月02日9：30递交响应文件。

4.文件送达地点：仙林大道138号，南京中医药大学东苑207室。

5.联系电话：025-85811868，徐老师。

六.项目的评议

1.在响应文件递交截止时间内没有送达响应文件的，将不予接受响应文件；未按要求进行报价的响应文件.有与遴选文件要求不符的响应文件，在评议时作无效响应处理。

2.在评议时，响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，如为资格条件或必须满足的项目需求的，将作无效响应处理；如为评分项的，所在的评分项将作零分处理。

3.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

4.本项目采用综合评分法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.1技术部分：技术部分的评定由采购人组织专家组成评审小组进行评审，技术部分分值18分，评审内容如下：

| 技术方案 (18分) | 总体概述：施工组织总体设想.方案针对性及施工标段划分 满分3分。优:3分，良:2分，中:1分，差:0.5分，如本项内容没有，即得零分 | 3分 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施满分3分。优:3分，良:2分，中:1分，差:0.5分，如本项内容没有，即得零分 | 3分 |
|  | 安全文明施工及环境保护措施满分3分。优:3分，良:2分，中:1分，差:0.5分，如本项内容没有，即得零分 | 3分 |
|  | 劳动力.机械设备和材料投入计划满分3分。优:3分，良:2分，中:1分，差:0.5分，如本项内容没有，即得零分 | 3分 |
|  | 关键施工技术.工艺及工程项目实施的重点.难点和解决方案满分3分。优:3分，良:2分，中:1分，差:0.5分，如本项内容没有，即得零分 | 3分 |
|  | 针对本项目特点提出了针对性意见满分3分。优:3分，良:2分，中:1分，差:0.5分，如本项内容没有，即得零分 | 3分 |

4.2商务部分：(82分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣3分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。

本项目设最高控制价186000元/三年 ，响应人报价高于学校最高控制价的，判定为作废 。

5.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

七.结算及付款方式

（1）本项目付款分为三次，前二次支付方式：每年十二月份在采购人出具验收合格报告后支付合同价款的30%。最后一次需经过审计后根据本项目最终审定价办理结算支付，审计机构由招标人指定；每次办理付款前最终成交商须提供采购人正规发票。

（2）乙方承诺最终按结算审计审定价下浮8 %的优惠价格与甲方结付维保款，如乙方不履行该项承诺，甲方有权不再与乙方建立施工合同关系。

八.质疑处理

1.参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学后勤管理处提出质疑。非书面形式.七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2.质疑必须以参加采购供应商法定代表人或授权代表（遴选文件中所确定的）现场送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）以及质疑函中未包括质疑内容及相应的证明材料等情况，南京中医药大学后勤管理处将不予受理。

3.未参加采购的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中收益的供应商所提出的质疑不予受理。

4.南京中医药大学后勤管理处将在收到采购供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.采购人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京中医药大学后勤管理处有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该采购人进行相应的行政处罚。

九.成交后的履行

确定成交供应商后，采购人和供应商应当自成交公告挂出之日起3日后，按照遴选文件和供应商的响应文件订立书面合同。采购人和供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

十.合同主要条款

1.质量与验收

工程质量必须达到国家相关规定中的合格标准，详见上述采购须知中的验收规定。发包人有权对最终成交商施工所用材料进行送检，如最终成交商使用假冒伪劣产品，发包人将通知最终成交商进行限期整改，一切经济损失由最终成交商自行承担。发包人保留对由此产生的后果进一步索赔的权利。

2.安全施工

承包人应按规范施工并严格按照规范组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习.安全教育外，同时应高度重视工程施工时的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施必须跟上，高空作业必须有安全防护措施等。对于不重视安全工作，措施不到位，发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。

3.双方约定工期顺延的其他情况：

由于非承包人不可预见的原因，经现场代表签证，工期顺延。如承包方不能按合同约定工期完成合同工作内容而造成工期延误，应承担违约责任，并向发包方支付违约金，即按照合同工期每延误一天以500元计算违约金，该违约金发包方可以从应向承包方支付的任何款项中扣除，此违约金的支付并不能解除承包方完成该工程的责任和合同规定的其他责任。

4.合同价款、结算与支付

本合同价款采用固定单价合同的方式确定，响应报价为合同暂定价。

关于工程施工过程中因发包人原因进行的增、减工程量的价款调整：

A.以实际完成工程量乘以响应时相应的综合单价，其他相关费用一律不予调整；

B.响应报价中有相同综合单价的按响应时综合单价执行；响应报价中有类似综合单价时按响应时类似项目综合单价执行；

C. 若原响应文件中没有类似工程项目单价可套用时，承包人应按江苏省14版计价表的计价规则计算后再乘以响应时该分部项目的材料、人工、机械台班单价和优惠费率幅度确定该项目的综合单价，经发包人现场工程师及发包人项目负责人签字后作为结算调整的依据；

D.如施工过程中工程量发生变更，增项总和不得超过响应报价（合同价）的10%。

承包人应在工程竣工验收合格后10日内，一次性向发包人提供4套完整的工程竣工结算资料（原件），以便进入结算审计程序，在工程结算审计过程中，发包人不接受承包人提交的任何补充资料，所有因缺乏资料或遗漏的结算申请，发包人将视为承包人做出的优惠措施。

5.其它费用：

货物的运输、拆卸、安装过程中产生的全部费用均由乙方承担。

6.违约责任

(1)单方面毁约、不履行合同、履行合同有瑕疵均构成违约，违约方应向对方承担违约责任。

(2)因故需要延迟竣工的，应提前10个工作日向甲方说明缘由并取得甲方书面许可。若未事先说明或不能取得甲方谅解的，每延迟一天，则应按照500元每天向对方承担违约金。

(3)因不可抗力或国家法律.法规或其他相关文件变更造成的违约，违约方不承担责任。

(4)本合同执行中引起的争议及未尽事宜，双方应本着友好合作的精神协商解决。如协商不成，双方均可在发包方所在地人民法院提起诉讼。

南京中医药大学

后勤管理处

2022年04月25日

响应文件格式

响应文件格式

1.请各响应人按后面格式制作响应文件，不按此格式制作的响应文件一律作无效处理。

2.未给出格式的，响应人可自拟格式。

3.凡综合评分的项目，采购人将针对响应人制作响应文件的响应程度打分。

响  应 文 件

响应项目名称：

响应项目编号：

响应单位名称：

日      期  ：

授权代理人 ：

联 系 电 话：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

（说明：此表按照遴选文件中综合评分标准表逐项填写）

响应文件目录

（注：须逐项标识页码）

请按照技术部分和商务部分要求分别制作

附件一：报价函部分格式

（一）报  价  函

南京中医药大学   ：

(一)根据已收到的南京中医药大学仙林校区地下集水排水系统维保项目（三年）

的遴选文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

投标报价：人民币大写             元，人民币小写：        元

(二)我方指派           （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间       日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

响应人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

（二）法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：           年龄：          职务：           系

的法定代表人。为施工.竣工和保修                  的工程，签署上述工程的响应文件.进行合同谈判.签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人：（盖章）

日期：    年    月    日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，参加           （采购人）的               工程的报价活动。代理人在报价.评审.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人签名：   （手写）         性别：                      年龄：

身份证号码：                    部门：                      职务：

响应人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权日期：    年    月    日

附件三   技术部分格式

表3.1   主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.2   劳动力计划表

响应人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。                       单位：人

| 工种.级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.3  响应文件所需其余格式响应人自主确定

廉洁诚信承诺书

我公司决定参加                            项目采购。为维护公平竞争的市场秩序，促进廉洁从业.诚实守信，特承诺如下：

一.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》.《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。决不发生以下行为：

1.以他人名义响应；出借资质，允许其他单位或个人使用本单位资质响应;

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交;

3.与采购人或者其他响应人相互串通响应;

4.成交后将项目转包，或违法分包;

5.成交后与采购人签订背离响应文件及合同实质性内容的私下协议;

6.其他违反招标投标.政府采购等法律法规的行为。

二.不以任何理由给予采购人.主管部门.相关单位及其工作人员.专家评委以下好处：

1.赠送礼金.有价证券.贵重物品，或给予回扣.感谢费、劳务费等各种名目的经费;

2.报销应由上述单位.部门或个人支付的费用;

3.赠送或提供通讯工具.交通工具和高档办公用品等;

4.提供宴请.健身.旅游.娱乐等高消费活动;

三.不以任何理由为采购人.主管部门.相关单位的工作人员及其配偶.子女等亲属提供任何形式的利益输送或方便。

四.自觉接受采购人纪检监察部门的监督。

上述承诺如有违反，愿接受采购人录入招投标工作信用体系的处理，采购人有权向政府采购上级主管部门进行汇报；构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人签名：

承诺单位(公章)：

承 诺 日 期：202x年x月x日