实验室改造（包含科技楼、B14、D8、D12）及国教楼教室升级改造监理服务项目

遴  选  文  件

编 号：2026JL0601

南京中医药大学后勤基建处

实验室改造（包含科技楼、B14、D8、D12）及国教楼教室升级改造监理服务项目遴选细则

## 一、项目基本情况

项目名称：实验室改造（包含科技楼、B14、D8、D12）及国教楼教室升级改造监理服务项目遴选。

本项目监理服务范围：1、科技楼三楼323、324室（建筑面积约200平方米）；2、D12（原浴室，建筑面积约2100平方米，共计三层）；3、D8（原动物实验中心，建筑面积约1100平方米，共计两层；4、B14教学楼一楼、二楼部分教室及其他用房，建筑面积约1300平方米（共计11间房间）；5、国教楼一楼、二楼、三楼教室，使用面积约2100平方米（共计25间房间），合计总体改造面积约为6800平方米，总改造升级投资额约为1520.5万元。

改造及升级内容包含：

1.科技楼三楼323、324室：计划将其改造为理化为主综合性实验室。建设内容包括：整体拆除外运、基础装修及水电改造等，内部设施及设备包含：实验中央台、边台、通风橱、万向罩、通排风系统、空调系统、监控系统、实验家具等。

2.D12（原浴室）：计划将其改造为理化实验室。建设内容包括：整体拆除外运、内部区域重新分隔，基础装修及水电改造、消防系统、外立面出新、屋面防水、立面所有铝合金窗更换、室外广场翻新等。内部设施及设备包含：集中细胞房、实验中央台、边台、通风橱、万向罩、试剂柜、超净工作台、生物安全柜、通排风系统、空调系统、监控系统、门禁系统、办公家具、实验家具等。

改造后一楼功能为：集中细胞房、气瓶间及学术交流室（所有团队集中共享使用）。二楼及三楼考虑4组团队进行实验研究，主要功能为：理化实验室、仪器室、灭菌室等相关实验用房。

3.D8（原动物实验中心）：计划将其改造为理化实验室。建设内容包括整体拆除外运、内部区域重新分隔，基础装修及水电改造、消防系统、外立面出新、屋面防水、立面所有铝合金窗更换等。内部设施及设备包含：集中细胞房、实验中央台、边台、通风橱、万向罩、试剂柜、超净工作台、生物安全柜、通排风系统、空调系统、监控系统、门禁系统、办公家具、实验家具等。改造后，一楼局部区域为集中细胞房、气瓶间及学术交流室（所有团队集中共享使用），剩余区域考虑2组团队进行实验研究，主要功能为：理化实验室、仪器室、灭菌室等相关实验用房及学术交流室。

4.B14教学楼：计划将其改造为生物实验室。建设内容包括：原教室内桌椅拆除，基础装修及水电改造等。内部用房包含：理化实验室、细胞房、气瓶间、设备间、办公室及学生自习室。内部设施及设备包含：实验中央台、边台、通风橱、万向罩、净化空调、试剂柜、超净工作台、生物安全柜、通排风系统、空调系统、门禁系统、监控系统、办公家具等。

5.国教楼教室升级：为弥补B14教学楼改造后，研究生教室数量缺口，计划将国教楼一楼、二楼、三楼（共计25间）教室多媒体教学设施进行升级更新（目前教室多媒体设备，多为2015年、2017年完成建设），增加固定桌椅数量以满足研究生院日常教学活动。信息化与教学设施改造后，所有教室由研究生院及国教院协商排课，共同使用。成型后，国教楼一楼、二楼、三楼合计大教室9间，座位数86—117张，采用固定桌椅；中教室13间，座位数54张，采用活动桌椅；小教室3间，座位数30—46张，采用活动桌椅。所有教室合计座位数1687张（含863张固定桌椅，824张活动桌椅）。

监理费计取采用百分比费率法，上限为1.15%。拟项目报价上限考虑为1520.5万元*1.15%，即17.49万元。投标单位以费率进行响应，并在施工项目完成后，以审计处审定价作为付款基数*中标费率，进行监理服务费最终付款（国教院教室多媒体系统采用物质类招标，无审计要求，此部分按合同价进行基数计算）。本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件复印件）；

1.2 法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与报价的可以不提供授权书）；

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖公章的承诺函原件）；

1.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

1.6 自2023年01月01日以来，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.7 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人资质等级及范围：投标人具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业甲级或监理综合资质证书。（提供有效期内的资质证书复印件加盖公章）

3.2项目经理资质类别和等级：总监具有国家注册监理工程师证书且具有高级职称【提供人员相关证书复印件加盖公章，同时提供拟投入本工程项目总监与投标申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年（2025年12月-2026年5月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则视为未提供，并将导致资格审查不通过。】

3.3 本项目实施期间，总监和投标承诺所配备各专业人员必须每天驻场，业主每天进行考情打分，未能满足考情要求的视为违约。业主有权解除合同并退场，并在全国信用信息公共服务平台诚信系统进行曝光；施工期间，监理单位所配人员必须全员到岗履职。业主一旦发现未能全部到岗履职，同样视为违约。业主有权终止合同履行，监理单位退场；施工期间不论自身何种原因引起的监理人员不能到岗履职都被视为违约，业主有权终止合同执行，监理单位退场。

3.4因监理履职不到位原因引起的工程质量，进度，安全等问题，根据所发生情况的性质及产生的后果对监理单位作出相应处罚，处罚不限于合同总价本身同时会保留对监理单位的追责。

3.5监理机构人员，专业监理工程师具有结构专业、装饰装饰专业、暖通专业、消防专业、智能化专业、设备专业、造价专业各一名

3.6投标人提供承诺函，承诺如下内容：如本投标人在项目监理服务全过程中，若出现未严格按照工程建设标准、设计文件及监理合同要求对施工质量进行检查验收，导致不合格工程通过验收；未按计划有效协调、监督工程进度，造成项目工期延误超出合同约定时限；对施工现场安全隐患未及时发现并督促整改，引发安全事故；未妥善保管监理资料，导致资料缺失、篡改或虚假记录；擅自降低监理服务标准，未按承诺配备足够专业监理人员、设备或履职不到位等情形，均视为投标人违约。一旦发生上述违约行为，招标人均有权予以公示，并列入江苏省公共工程建设中心有限公司“违约单位名单”。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

4.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购人在项目评审时通过等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

## 三、项目的评议

1.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

2.本项目采用综合评分评审办法。

评委会将对确定为实质性响应文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法评审办法。

按价格得分由高到低顺序排列；得分相同时，请同分单位进行二次报价，以最低价为参考，确定最终成交供应商。

4.1商务报价部分：（70分)

以有效投标文件的报价最低价为A。评标基准价=A；报价等于评标基准价的得满分；投标人的评标价比基准价每高1%扣1分，计算到小数点后两位（小数点后第2位，按四舍五入法取舍），扣完为止。

4.2其它部分：（10分）

1、总监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得1分（设备类）；同时具有高级工程师及以上职称的加1分，工程师得0.5分；总监执业年限满10年（不含）以上的得1分。（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分3分）

2、结构专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有高级工程师及以上职称的加0.5分；（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分1分）

3、装饰装修专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有高级工程师及以上职称的加0.5分；（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分1分）

4、暖通专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有高级工程师及以上职称的加0.5分；（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分1分）

5、设备专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有高级工程师及以上职称的加0.5分；（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分1分）

6、智能化专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有高级工程师及以上职称的加0.5分；（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分1分）

7、消防专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有高级工程师及以上职称的加0.5分，（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。（满分1分）

8、造价专业监理工程师1名，具有国家注册监理工程师得0.5分；同时具有注册一级造价工程师（旧版为注册造价工程师工程师）的加0.5分。（提供证书复印件加盖单位公章，专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准。）（满分1分）

4.3技术标，监理大纲：（20分）

| 4.3.1 | 监理大纲 | 供应商需根据本项目提供《监理大纲》（应包括建设项目概况，监理工作范围，监理工作依据，监理实施程序，监理工作目标，监理工作内容）。评委对其提供的监理大纲进行打分。 监理大纲符合规范、结构完整、重点突出、针对性强的得5分； 监理大纲符合规范，结构完整，针对性一般的得3分； 监理大纲符合规范，结构不完整，针对性一般的得1分； 未提供监理大纲的不得分。 | 5分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2 | 质量控制管理方案 | 评委根据投标人提供的质量控制管理方案进行打分。 方案针对性强、要点明确、措施得当的得3分； 方案针具有一定针对性，要点不明确，措施基本合理的得2分； 方案针不具有一定针对性，要点不明确，措施基本不合理的得1分； 没有提供方案的不得分。 | 3分 |
| 4.3.3 | 进度控制管理方案 | 评委根据投标人提供的进度控制管理方案进行打分。 方案针对性强、要点明确、措施得当的得3分； 方案针具有一定针对性，要点不明确，措施基本合理的得2分； 方案针不具有一定针对性，要点不明确，措施基本不合理的得1分； 没有提供方案的不得分。 | 3分 |
| 4.3.4 | 投资控制管理方案 | 评委根据投标人提供的投资控制管理方案进行打分。 方案针对性强、要点明确、措施得当得3分； 方案针对性较强、要点较明确、措施较得当得2分； 方案针对性不强、要点不明确、措施不完备得1分； 不提供不得分。 | 3分 |
| 4.3.5 | 安全控制管理方案 | 评委根据投标人提供的投资控制管理方案进行打分。 方案针对性强、要点明确、措施得当得3分； 方案针对性较强、要点较明确、措施较得当得2分； 方案针对性不强、要点不明确、措施不完备得1分； 不提供不得分。 | 3分 |
| 4.3.6 | 合同与信息管理方案 | 评委根据投标人提供的合同与信息管理方案进行打分。 方案针对性强、要点明确、措施得当的得3分； 方案针具有一定针对性，要点不明确，措施基本合理的得2分； 方案针不具有一定针对性，要点不明确，措施基本不合理的得1分； 没有提供方案的不得分。 | 3分 |

监理费计取采用百分比费率法，上限为1.15%。拟项目报价上限考虑为1520.5万元*1.15%，即17.49万元。费率超出则无效。

评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。

四、响应文件编制

包括但不限于以下内容：

⑴ 报价函（格式附后）；

⑵ 法人代表授权委托书（格式自拟）、授权代表身份证复印件；

⑶ 营业执照（复印件加盖公章）；

⑷ 资质证书（复印件加盖公章）；

⑹ 拟派总监及项目组成员一览表；

⑺ 总监及项目组成员岗位证书（复印件加盖公章）；

⑻ 监理大纲

⑼ 有关询价单位信誉要求的承诺书（格式自拟）；

⑽监理单位服务承诺（关于工期、质量、人员等，需加盖公章），及认为可以提供的其他材料。

五、报名截止日期：

报名需提供以下村料：

- 营业执照复印件加盖公章；

- 资质证书复印件加盖公章；

- 拟报总监的执业资格证书加盖公章。

报名截止时间为公告之日起五个工作日内，送至后勤基建处进行审核，审

核通过后进行登记，拟报总监不得变更，否则做废标处理。（6月17日下午16：00之前）。

统一于2026年6月22 日10：00 递交响应文件，由于学校管控需要，投标人需在6 月18日前，在网上提交进校申请。

六、联系方式：

1. 地址：南京仙林大学城仙林大道东苑113室

2．联系人及电话:黄煜 18951775258

3．电子邮箱：1459784490@QQ.COM

南京中医药大学后勤基建处

2026年6月10日

附件一：报价函部分格式

（一）报价函

南京中医药大学 ：

(一)根据已收到                           的遴选文件，我单位经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

投标报价：

1.计费基数：本项目最终监理费以项目竣工审定建安工程总造价作为计费基数；

2.投标监理费率：%（大写：百分之），费率为固定包干费率，施工阶段、缺陷责任期全程不作调整；

3.监理服务费计算公式：最终监理费＝竣工审定建安工程造价×中标费率；暂估工程建安造价________万元，暂估监理费＝暂估建安造价×投标费率，暂估监理费¥________元，大写：________________。暂估价仅作参考，结算金额以竣工审计造价为准。

(二)我方指派（姓名）为总监理工程师，联系方式 。保证按照工期完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收.使用。

(三)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

(四) 贵单位的遴选文件.成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：年月日